政策解读：《驻马店经济开发区管委会关于印发开发区“十四五”期间中小学布局规划的通知》

一、重要意义

为进一步优化教育资源配置，促进教育优质均衡发展，顺利推进教育布局调整，深入开展教育改革，逐步提升教育教学质量，逐步规范教育管理，不断加大教育投入力度，全面加强各级各类学校的基础设施，全面改善办学条件，全面推进教育信息化，特制定本规划。	 		 	 	 	 	 	    	 二、指导思想                                      	 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神及中央、省委、市委、区委政策要求。根据《驻马店市教育局转发河南省教育厅办公室关于编制“十四五”期间城乡中小学布局规划的通知》（教办发规〔2021〕47号）精神》和省教育厅《关于做好“十四五”期间中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）有关要求，结合我区人口、经济、教育发展实际，制定本规划。

三、主要内容

《驻马店经济开发区管委会关于印发开发区“十四五”期间中小学布局规划的通知》内容涉及四大项，主要对“十三五”期间开发区中小学布局规划实施情况、“十四五”期间开发区中小学总体规划、开发区所辖乡、办事处农村中小学布局调整规划和保障措施进行了阐述，现就《驻马店经济开发区管委会关于印发开发区“十四五”期间中小学布局规划的通知》的几个主要内容说明如下：

（一）“十三五”期间开发区中小学布局规划实施情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神及中央、省委、市委、区委政策要求。我局认真执行规划，始终坚持教育优先发展战略，不断加大教育投入力度，各级各类学校的基础设施全面加强，办学条件全面改善，教育信息化全面推进，为“十四五”期间中小学布局规划开好局、起好步。

（二）“十四五”期间开发区中小学总体规划。十四五期间，开发区中心城区规划新建11所学校（新建初中3所、小学8所），新增15750个学位，分别为：2021年建设项目：规划新建3所学校：驻马店经济开发区置地二小、驻马店经济开发区金雀路小学、驻马店高中附属中学（二十中），增加4230个学位；2022年建设项目：规划新建2所学校：建业第二初中、规划一所B-01小学，增加2970个学位；2023年建设项目：规划新建2所学校：驻马店经济开发区宏志小学、驻马店经济开发区贾庄小学，增加2700个学位。2024年建设项目：新建2所学校：华中正大小学、规划一所B-09小学，增加2700个学位；2025年建设项目：规划新建2所学校：开发区第五中学、开发区实验小学，增加3150个学位。

（三）开发区所辖乡、办事处农村中小学布局调整规划。2021-2025年规划撤销开发区关王庙乡、开源办事处小学6所，新建标准化小学3所，分别承担这6所小学撤销后的办学功能。调整后，新建3所小学办学规模达到120个班，比原来撤销的6所小学办学规模增加78个班。                                    	 （四）保障措施。包括强化组织领导，形成发展合力、加大经费保障，增添教育持续发展动力、加大经费保障，增添教育持续发展动力、强化教育教学管理，全面提升办学质量。

四、起草过程

2021年10月，开发区管委会开始《驻马店经济开发区管委会关于印发开发区“十四五”期间中小学布局规划的通知》起草工作。区管委会牵头多次召开专题会议，听取方案涉及单位的意见和建议，我局结合反馈的意见、建议，认真修改和完善形成初稿，并提交开发区管委会研究通过后予以印发。